Planning Projet Tuteuré Fête des Lumières

## 1ere semaine (du 22 au 26 Février) :

Pierre & Thomas :

- Terminer complètement l'aspect cartographie en ajoutant la possibilité d'obtenir des informations sur un lieu voulu (adresse…).

Pablo & Jabrane :

- Revoir les diagrammes de cas d'utilisation en ajoutant les spécifications demandées lors du rendez-vous.

- Intégration des alertes sur le site.

## 2e et 3e semaines (Du 29 Février au 11 Mars) :

Pierre & Thomas :

- Finaliser tous les détails de la cartographie si cela n'a pas été fait la semaine précédente.

- Intégration complète et responsive de la cartographie au site.

Jabrane & Pablo :

- Intégration au site de la demande de subvention.

- Intégration du dépôt de document sur le site.

## 4e semaine (Du 14 au 18 Mars) :

Tout le groupe :

- Prise de réunion & Présentation du projet en début de semaine au tuteur.

- Modification ou non en fonction des conseils et appréciations du tuteur.

## 5e semaine (21 au 25 Mars) :

Tout le groupe :

- Préparation de la présentation officielle du PTUT.